SAVUNMA SANAYİ

ERP SİSTEMİ

GELİŞTİRME YOL HARİTASI

Silah Fabrikası Üretim Yönetim Sistemi

Kapsamlı Modernizasyon & Modül Genişletme Planı

| Versiyon | 2.0 |
| --- | --- |
| Tarih | Mart 2026 |
| Hazırlayan | Silah Tasarım Mühendisliği |
| Durum | Taslak |

# 1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu doküman, silah fabrikası üretim yönetim ERP sisteminin kapsamlı modernizasyon planını içermektedir. Mevcut sistem temel CRUD işlevlerine sahip olup, endüstriyel düzeyde bir savunma sanayi ERP'sine dönüştürülecektir.

Proje üç ana fazda yürütülecektir: mevcut altyapının güçlendirilmesi, yeni kritik modüllerin eklenmesi ve ileri düzey özelliklerin entegrasyonu. PostgreSQL geçişi ilk fazda tamamlanacak olup, tüm yeni modüller bu altyapı üzerine inşa edilecektir.

| 3 Faz Geliştirme Aşaması | 10+ Modül Yeni Fonksiyon | 25+ Tablo Veritabanı Şeması | 50+ API Endpoint |
| --- | --- | --- | --- |

# 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

## 2.1 Teknoloji Yığını

| Katman | Mevcut Teknoloji | Hedef Teknoloji |
| --- | --- | --- |
| Backend | Node.js + Express | Node.js + Express (korunacak) |
| Frontend | React + CSS | React + TailwindCSS + Recharts |
| Veritabanı | SQLite | PostgreSQL 16 |
| Auth | JWT (temel) | JWT + RBAC + Audit Log |
| Dosya Yönetimi | Multer (yerel) | Multer + S3 uyumlu depolama |
| API Mimarisi | REST (temel) | REST + Swagger dokümantasyon |

## 2.2 Mevcut Modül Durumu

| Modül | Durum | Güçlü Yanlar | Eksikler |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | Temel OK | Temel istatistikler | Grafik yok, widget yok |
| Model Yönetimi | Temel OK | CRUD, parça ilişkisi | BOM hiyerarşisi yok |
| Parça Yönetimi | Temel OK | Malzeme, ısıl işlem, kaplama, görsel | Revizyon takibi yok |
| Stok Takibi | Geliştirmeli | Temel stok, düşük stok uyarısı | Hareket geçmişi zayıf, lot yok |
| Üretim Emirleri | Geliştirmeli | Temel emir, parça ilişkisi | İş akışı zayıf, Gantt yok |
| Kullanıcı Yönetimi | Temel OK | Admin/User rolleri | Detaylı izin yönetimi yok |

## 2.3 Kritik Eksiklikler

Bir savunma sanayi ERP sistemi için aşağıdaki kritik eksiklikler tespit edilmiştir:

- Seri Numarası / Lot Takibi: Yasal zorunluluk olan silah seri numarası izlenebilirliği bulunmuyor

- Kalite Kontrol: Giriş kontrol, proses kontrol, final test ve uygunsuzluk yönetimi eksik

- Ürün Ağacı (BOM): Çok seviyeli hiyerarşik BOM yapısı yok, düz model-parça ilişkisi mevcut

- Operasyon Rotaları: İş merkezi, makine ve operasyon sıralaması tanımlanamıyor

- Tedarik Zinciri: Tedarikçi yönetimi, satınalma ve MRP hesaplaması yok

- Audit Trail: İşlem loglama ve değişiklik geçmişi tutulmuyor

- Raporlama: Grafik tabanlı analitik ve raporlama modülü mevcut değil

# 3. POSTGRESQL GEÇİŞ PLANI

Sistem SQLite'tan PostgreSQL 16'ya geçirilecektir. Bu geçiş, performans, eşzamanlılık, veri bütünlüğü ve ölçeklenebilirlik açısından kritik öneme sahiptir.

## 3.1 Geçiş Stratejisi

- pg (node-postgres) ve Knex.js query builder entegrasyonu

- Migration sistemi ile veritabanı şema versiyonlama

- Connection pooling ile yüksek performanslı bağlantı yönetimi

- Transaction desteği ile veri tutarlılığı garantisi

- JSONB alan desteği ile esnek veri yapıları

- Full-text search ile gelişmiş arama yetenekleri

## 3.2 Yeni Veritabanı Şeması (Özet)

Mevcut 7 tablo, 25+ tabloya genişletilecektir. Aşağıda yeni tablo grupları listelenmiştir:

| Modül | Yeni Tablolar | Amaç |
| --- | --- | --- |
| Temel (Mevcut) | users, models, parts, model_parts, inventory, production_orders, production_order_parts | Mevcut yapı korunacak, genişletilecek |
| Seri Numarası | serial_numbers, serial_number_history, lot_tracking | Silah izlenebilirlik ve yasal uyum |
| BOM | bom_levels, bom_items, bom_revisions | Çok seviyeli ürün ağacı |
| Operasyonlar | work_centers, operations, routing, routing_operations | İş akışı ve operasyon rotaları |
| Kalite Kontrol | qc_inspections, qc_parameters, qc_results, non_conformance, corrective_actions | Kalite yönetim sistemi |
| Tedarik Zinciri | suppliers, purchase_orders, purchase_order_items, supplier_ratings | Satınalma ve tedarikçi yönetimi |
| Sistem | audit_logs, notifications, settings, documents | Loglama, bildirim, doküman yönetimi |

# 4. FAZ 1: MEVCUT MODÜLLERİ İYİLEŞTİRME

İlk fazda mevcut modüller profesyonel seviyeye yükseltilecek, PostgreSQL geçişi yapılacak ve altyapı güçlendirilecektir.

### 4.1 Dashboard Yenileme

- Recharts ile interaktif grafikler (üretim trendi, stok durumu, kalite metrikleri)

- Widget tabanlı yapı: Her kullanıcı kendi dashboard'unu özelleştirebilecek

- Gerçek zamanlı düşük stok, geciken emirler, kalite uyarıları paneli

- Son aktiviteler timeline'ı ve hızlı erişim kısayolları

- KPI kartları: OEE, üretim verimliliği, fire oranı, zamanında teslimat

### 4.2 Parça Yönetimi Genişletme

- Revizyon kontrolü: Her parça değişikliği versiyon numarası ile takip edilecek

- Teknik çizim bağlantısı: PDF/DWG dosya ekleme ve görüntüleme

- Malzeme sertifikası bağlantısı ve onay iş akışı

- Parça kategorileri: Namlu, Mekanizma, Kundak, Aksesuar, Yay, Pim vb.

- Tolerans ve ölçü bilgileri alanları

- Alternatif parça tanımlama ve eşdeğer malzeme yönetimi

### 4.3 Stok Yönetimi Güçlendirme

- Çoklu depo/lokasyon desteği (Ana Depo, Üretim Hattı, Karantina, Bitmiş Ürün)

- Lot numarası takibi ve FIFO/LIFO çıkış mantığı

- Barkod/QR kod entegrasyonu altyapısı

- Stok hareket geçmişi: giriş, çıkış, transfer, iade, fire

- Otomatik yeniden sipariş noktası (ROP) ve minimum/maksimum stok seviyeleri

- ABC analizi ve stok değer raporu

### 4.4 Üretim Emirleri Geliştirme

- Gelişmiş durum akışı: Taslak > Onay Bekliyor > Onaylı > Üretimde > QC > Tamamlandı

- Öncelik bazlı sıralama ve üretim planlama takvimi

- Malzeme gereksinim kontrolü: Eksik stok uyarısı ve otomatik satınalma talebi

- Operasyon bazlı ilerleme takibi (parça seviyesinde)

- Üretim süresi hesaplama ve gerçek/planlanan karşılaştırma

- Parti bazlı üretim ve alt montaj desteği

### 4.5 Kullanıcı & Yetkilendirme

- Granüler RBAC: Admin, Üretim Müdürü, Kalite Kontrol, Depocu, Satınalma, Operatör rolleri

- Modül bazlı okuma/yazma/silme izinleri

- Oturum yönetimi ve çoklu cihaz desteği

- Şifre politikası ve parola sıfırlama

- İşlem log'u: Kim, ne zaman, ne yaptı (audit trail)

# 5. FAZ 2: YENİ KRİTİK MODÜLLER

İkinci fazda silah üretimi için olmazsa olmaz dört yeni modül eklenecektir.

## 5.1 Seri Numarası Takip Modülü

Silah sanayi düzenlemeleri gereği her üretilen silah benzersiz bir seri numarası ile takip edilmelidir. Bu modül, hammaddeden bitmiş ürüne tam izlenebilirlik sağlayacaktır.

| Özellik | Detay |
| --- | --- |
| Seri No Üretimi | Otomatik seri numarası formatı: MODEL-YIL-SIRA (ör: MP5-2026-00001) |
| Yaşam Döngüsü | Üretim > Kalite Kontrol > Depo > Sevkiyat > Müşteri takibi |
| İzlenebilirlik | Her seri numarası için: kullanılan parça lot numaraları, üretim operatörleri, QC sonuçları |
| Yasal Uyum | Polis/jandarma kayıt numarası bağlantısı, ihracat izin belgesi ilişkilendirme |
| Arama & Sorgulama | Seri numarası ile anında geçmiş sorgulama, QR kod ile mobil erişim |
| Raporlama | Üretim adetleri, model bazlı dağılım, müşteri bazlı sevkiyat raporları |

## 5.2 BOM (Ürün Ağacı) & Operasyon Rotaları

Mevcut düz model-parça ilişkisi, çok seviyeli hiyerarşik bir BOM yapısına dönüştürülecektir. Operasyon rotaları ile her parçanın hangi iş merkezlerinden geçeceği tanımlanacaktır.

BOM Yapısı: Seviye 0 (Bitmiş Silah) > Seviye 1 (Alt Montajlar: Üst Gövde, Alt Gövde, Namlu Grubu) > Seviye 2 (Parçalar: Tetik Mekanizması, Sürgü, Namlu) > Seviye 3 (Hammadde: 4140 Çelik, 7075 Alüminyum)

| Özellik | Detay |
| --- | --- |
| Çok Seviyeli BOM | Sınırsız derinlikte ağaç yapısı, drag & drop düzenleme |
| BOM Revizyonları | Versiyon kontrolü, değişiklik geçmişi, ECN (Engineering Change Notice) |
| İş Merkezleri | CNC Torna, CNC Freze, Enjeksiyon, Isıl İşlem Fırını, Kaplama Hattı, Montaj İstasyonu |
| Operasyon Rotası | Her parça için sıralı operasyon listesi, setup ve çevrim süreleri |
| Maliyet Hesaplama | BOM üzerinden birim maliyet hesaplama (malzeme + işçilik + genel gider) |
| Where-Used Analizi | Bir parçanın hangi modellerde kullanıldığını gösterme |

## 5.3 Kalite Kontrol (QC) Modülü

Savunma sanayinde kalite kontrol hayati önem taşır. Giriş kalite kontrolünden son kabul atışına kadar her aşama takip edilecektir.

| Kontrol Tipi | İçerik |
| --- | --- |
| Giriş Kalite Kontrol | Hammadde sertifika kontrolü, boyutsal kontrol, malzeme analiz raporu doğrulama |
| Proses İçi Kontrol | CNC sonrası ölçü kontrolü, ısıl işlem sertlik testi, kaplama kalınlık ölçümü |
| Alt Montaj Kontrolü | Montaj tolerans kontrolü, fonksiyon testi, görsel kontrol |
| Final Test | Atış testi, hassasiyet testi, dayanıklılık testi, güvenlik kontrolü |
| Uygunsuzluk Yönetimi | NCR (Non-Conformance Report) oluşturma, kök neden analizi, düzeltici/önleyici faaliyetler |
| Kalibrasyon Takibi | Ölçü aletleri kalibrasyon tarihi, sonraki kalibrasyon planı, sertifika yönetimi |
| İstatistiksel Kontrol | SPC grafikleri, Cp/Cpk hesaplama, kontrol limitleri |

## 5.4 Tedarik Zinciri & Satınalma

Malzeme tedarikinden teslimatına kadar tüm satınalma süreçlerinin yönetimi.

| Özellik | Detay |
| --- | --- |
| Tedarikçi Yönetimi | Tedarikçi kartı, performans değerlendirme, sertifika takibi, onaylı tedarikçi listesi |
| Satınalma Talebi | Üretim emrinden otomatik talep, manuel talep, onay iş akışı |
| Satınalma Siparişi | PO oluşturma, fiyat karşılaştırma, termin takibi, teslim alma |
| MRP | Malzeme İhtiyaç Planlaması: BOM + Stok + Üretim Planı = Satınalma İhtiyacı |
| Fiyat Yönetimi | Tedarikçi bazlı fiyat listesi, anlaşmalı fiyatlar, döviz kuru takibi |
| Teslim Alma | Gelen mal kabul, miktar/kalite kontrolü, stok girişi otomasyonu |

# 6. FAZ 3: İLERİ DÜZEY ÖZELLİKLER

Üçüncü fazda, sistemi endüstriyel düzeyde bir ERP'ye yükselten gelişmiş özellikler eklenecektir.

### 6.1 Raporlama & Analitik

- Üretim performans dashboard'u: OEE, verimlilik, fire oranı trendleri

- Stok değer ve hareket raporları, ABC/XYZ analizi

- Kalite raporları: First Pass Yield, hata dağılımı, Pareto analizi

- Maliyet raporları: model bazlı, dönemsel, karşılaştırmalı maliyet analizi

- Excel/PDF export, otomatik rapor zamanlayıcı

### 6.2 Doküman Yönetim Sistemi (DMS)

- Teknik çizim yönetimi: revizyon kontrolü, onay iş akışı

- İş talimatları ve prosedürler

- Kalite dokümanları: kontrol planları, PPAP, FMEA

- Sertifika ve belge yönetimi: ISO, NATO AQAP, MIL-STD

### 6.3 Bakım Yönetimi (CMMS)

- Makine/ekipman kartları ve bakım geçmişi

- Planlı (önleyici) bakım takvimi ve otomatik hatırlatmalar

- Arıza bildirimi ve iş emri yönetimi

- Yedek parça stok entegrasyonu, takım ömrü takibi

### 6.4 Sevkiyat & Lojistik

- Sevkiyat planlaması ve paketleme listesi oluşturma

- Çıkış kalite kontrolü ve son onay

- Kargo/kurye entegrasyonu ve takip numarası

- İrsaliye, fatura ve ihracat belgeleri (varsa) otomasyonu

### 6.5 Bildirim & Entegrasyon

- Uygulama içi bildirim sistemi (düşük stok, geciken emir, QC hatası)

- E-posta bildirimleri ve otomatik alarm kuralları

- REST API dokümantasyonu (Swagger/OpenAPI) dış sistemlerle entegrasyon için

- Barkod/QR kod yazdırma ve tarayıcı entegrasyonu altyapısı

# 7. UYGULAMA TAKVİMİ

| Faz | İçerik | Öncelik | Bağımlılık |
| --- | --- | --- | --- |
| FAZ 1A | PostgreSQL geçişi, migration altyapısı | Kritik | Yok (ilk adım) |
| FAZ 1B | Dashboard yenileme, UI/UX iyileştirme | Yüksek | 1A |
| FAZ 1C | Parça yönetimi genişletme, revizyon sistemi | Yüksek | 1A |
| FAZ 1D | Stok yönetimi güçlendirme, çoklu depo | Yüksek | 1A |
| FAZ 1E | Üretim emirleri geliştirme, iş akışı | Yüksek | 1A |
| FAZ 1F | RBAC yetkilendirme ve audit log | Yüksek | 1A |
| FAZ 2A | Seri Numarası Takip Modülü | Kritik | 1A, 1D |
| FAZ 2B | BOM & Operasyon Rotaları | Kritik | 1A, 1C |
| FAZ 2C | Kalite Kontrol Modülü | Kritik | 2A, 2B |
| FAZ 2D | Tedarik Zinciri & Satınalma | Yüksek | 1D, 2B |
| FAZ 3A | Raporlama & Analitik | Orta | Tüm Faz 2 |
| FAZ 3B | Doküman Yönetimi | Orta | 1F |
| FAZ 3C | Bakım Yönetimi | Orta | 1A |
| FAZ 3D | Sevkiyat & Lojistik | Orta | 2A, 2D |
| FAZ 3E | Bildirim & Entegrasyon | Düşük | Tüm Faz 2 |

# 8. TEKNİK MİMARİ

## 8.1 Proje Yapısı (Hedef)

erp-system/

├── server/

│   ├── config/           # DB, env, constants

│   ├── middleware/        # auth, rbac, audit, validation

│   ├── models/            # Knex model katmanı

│   ├── routes/            # API route'ları (modül bazlı)

│   ├── services/          # İş mantığı katmanı

│   ├── migrations/        # Knex migration dosyaları

│   ├── seeds/             # Test/demo verileri

│   ├── utils/             # Yardımcı fonksiyonlar

│   └── index.js

├── client/

│   ├── src/

│   │   ├── components/    # Paylaşılan bileşenler

│   │   ├── pages/         # Sayfa bileşenleri

│   │   ├── hooks/         # Custom React hooks

│   │   ├── context/       # Global state yönetimi

│   │   ├── services/      # API çağrı katmanı

│   │   ├── utils/         # Frontend yardımcılar

│   │   └── styles/        # Global stiller

│   └── public/

├── docs/                  # API docs, schema diyagramları

├── scripts/               # Yardımcı scriptler

└── docker/                # Docker yapılandırması

## 8.2 API Endpoint Planı (Yeni Modüller)

| Modül | Temel Endpoint'ler | Özel Endpoint'ler |
| --- | --- | --- |
| Seri No | /api/serial-numbers (CRUD) | /:id/history, /search, /generate-batch, /qr-code |
| BOM | /api/bom (CRUD) | /:id/tree, /:id/cost, /:id/where-used, /revisions |
| İş Merkezi | /api/work-centers (CRUD) | /:id/capacity, /:id/schedule, /utilization |
| QC | /api/qc-inspections (CRUD) | /templates, /:id/results, /non-conformance, /statistics |
| Tedarik | /api/suppliers (CRUD) | /purchase-orders, /mrp-calculate, /:id/ratings |
| Raporlar | /api/reports | /production, /quality, /inventory, /cost, /export |

Bu doküman, ERP sistemi geliştirme sürecinde canlı bir referans olarak güncellenecektir.

Her faz tamamlandıkça yeni gereksinimler ve öğrenilen dersler dokümanın güncel versiyonuna eklenecektir.